Załącznik nr 3

Wzór umowy

W dniu   …………………….2024 roku w Wierzbicy pomiędzy Gminą Wierzbica

z siedzibą: 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73  
którą reprezentuje:

Agnieszka Jastrzębska - Wójt Gminy Wierzbica

przy kontrasygnacie:

Sławomira Wolaka - Skarbnik Gminy Wierzbica

zwaną dalej „Zamawiającym"

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą"

została zawarta umowa o następującej treści

Ze względu na wartość zamówienia nieprzekraczającego kwoty 130 000,00 złotych niniejsze postępowania nie jest prowadzane w trybie określonym przez przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024r. poz.1320).

§1.

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę przedmiotu zamówienia pn. : „Utwardzenie kruszywem odcinka drogi ulicy Sportowej w Rudzie Wielkiej”

- W ramach zadania zostanie wykonane:

- wykonanie korytowania drogi pod nawierzchnię na głębokość 30 cm. z wywiezieniem urobku ok. 800m2

- ułożenie warstwy odsączającej z piasku o grubości o grubości 10 cm. (ok 80m3) oraz mechaniczne zagęszczenie

- ułożenie warstwy z kruszonego gruzu betonowego o frakcji 0-60 mm. i grubości 15 cm. (ok. 120m3) oraz mechaniczne zagęszczenie

- ułożenie warstwy z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm. i grubości 5 cm. (ok. 40m3) oraz mechaniczne zagęszczenie

- profilowanie z zagęszczeniem pobocza drogi

§2.

Termin wykonania robót określa się na dzień 29.11.2024r.

§3.

Integralną część niniejszej umowy stanowi:

- oferta wykonawcy

§4.

- Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ofertowe.

2. Planowane wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § l ust. 1

wynosi:

-  …………………..………………. zł netto (słownie: ………………………….…………………………………………….)

-  do powyższej ceny zostanie doliczony VAT w wysokości ….…. tj. …………….…………………zł

( słownie: ………………………………………………………………………………………………………………….)

- co stanowi -  ………..……..……..zł brutto ( słownie: ………………………….…………………………..............).

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu jest wynagrodzeniem ryczałtowym, odpowiada złożonej ofercie i uwzględnia wszelkie koszty robót przygotowawczych
i porządkowych, oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy.

4. Płatność odbywać się będzie w modelu podzielonej płatności na podstawie wystawionej
     faktury, na konto podane na fakturze i wpisane na białą listę, prowadzone w związku 
     z prowadzoną działalnością gospodarczą, w terminie do 30  dni licząc od dnia złożenia
     faktury w siedzibie Zamawiającego i podpisaniu protokołu odbioru robót.

§ 5.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany technologii wykonania części zamówienia lub części zastosowanych materiałów, urządzeń, w przypadku gdy z takim wnioskiem wystąpi Wykonawca, bez zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy – pod warunkiem, że wprowadzone zmiany okażą się rozwiązaniami równoważnymi bądź korzystniejszymi dla Zamawiającego, przy czym ciężar udowodnienia tego faktu leży po stronie Wykonawcy.

§ 6.

1. Strony przewidują możliwość naliczania kar umownych w następujących okolicznościach:

a/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

b/ Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy                           z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy.

        - Wynagrodzenie umowne netto , o którym mowa w ust. la oraz lb niniejszego paragrafu - zostało określone w §2.

3. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

§7.

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Po zakończeniu robót, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu następujące dokumenty:

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia na piśmie o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając Wykonawcę.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 9.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy.

- Termin gwarancji wynosi 12 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie w terminie 14 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady, jeśli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

- Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana.

§7.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą stosowane przepisy  Kodeksu Cywilnego.

§8.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§9.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                        WYKONAWCA:

…………………………………………………..                                              …………………………………………..