Znak postępowania: 271.2.6.2026

Dobroń, dnia 08.07.2026 r.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

- Zamawiający

Gmina Dobroń

ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń

43/ 677 21 30; sekretariat@dobron.ug.gov.pl

ogłasza przetarg publiczny na zadanie pn.

EkoSkwer Dobroń

- Przedmiot zamówienia: usługi / dostawy / roboty budowlane *

- Opis przedmiotu zamówienia: Zagospodarowanie terenu w obrębie budynku Urzędu Gminy w Dobroniu ul. 11 Listopada 9 i 11 dz. nr 241/1, 241/2 polegające na zagospodarowaniu terenu przy budynku Urzędu Gminy i budynku komunalnym, obejmującym obecnie utwardzoną nawierzchnię z kostki brukowej, pustą ścianę budynku oraz fragment nieużytkowanego ogródka. Przestrzeń ta zostanie przekształcona w funkcjonalną 
i estetyczną strefę zieloną, przyjazną dla mieszkańców i środowiska.

W ramach inwestycji zaplanowano:

- Zagospodarowanie przestrzeni zielonej poprzez nasadzenia:

  - 140 szt. krzewów liściastych (dobranych pod względem odporności na suszę 
i funkcję retencyjną),

  - 25 szt./ m² ( 30 m²) bylin wieloletnich (preferencyjnie gatunki miododajne 
i rodzime, wspierające lokalne zapylacze).

- Zwiększenie retencji wód opadowych dzięki montażowi:

  - 2 szt. zbiorników naziemnych na wodę deszczową o pojemności jeden 500 litrów i 2000 litrów (2m³)  – zbierających wodę z dachu budynku Urzędu Gminy i budynku komunalnego i umożliwiających jej wykorzystanie do podlewania zieleni.

- Zagospodarowanie ścian budynku poprzez:

  - montaż zielonej ściany na konstrukcji betonowo-stalowej,

  - wykonanie zielonej ściany na konstrukcji drewnianej z roślinnością pnącą 
i sezonową poprawiącą estetykę otoczenia, wpływającą  na jakość powietrza 
i ograniczą nagrzewanie ścian.

- Utworzenie miejsca odpoczynku i integracji społecznej poprzez:

  - ustawienie 5 szt. ławek parkowych, które umożliwią mieszkańcom korzystanie 
z nowej przestrzeni w sposób rekreacyjny.

Przed przystapieniem do prac należy dokonać wizji lokalnej w terenie.

Zagospodarowanie terenu zgodnie z przedmiarem z uwzglednieniem robót towarzyszących powstałych w toku prowadzenia  prac. Zakres prac polega na usunieciu ogrodzenia z siatki stalowej z podmurówką, słupkami metalowymi i elementami niewidocznymi na powierzchni. Usunieciu zbędnej roślinności krzewów i drzew owocowych, przycięcie, pielęgnaja pozostałych drzew, przesadzenia 2 drzew w miejsca wskazane przez Zamawiającego. 
Wyrównanie i wyprofilowanie terenu w sposób, by jak najwięcej wód opadowych pochłaniały nowe nasadzenia. Przygotowanie nawierzchi do komunikacji wykonane z kruszywa stablizowanego geokratą, zagęszczone mechanicznie  i jednocześnie przesiąkliwe,  to znaczy nie powodujące zastoisk wody. Wykonane nowe nawierzchnie muszą współgrać wysokościowo z istniejącymi miejscami parkingowymi. Zabezpieczenie ścian budynku komunalnego przed podsiąkaniem w wyniku zmiany profilu terenu  (izolacja pionowa). Usunięcie, demontaż schodów zabezpieczenie nawierzchni tarasu po usunięciu schodów, odtworzenie fragmentu balustrady (1,7 m2).

Budowa pergoli z drewna kategorii konstrukcyjnej C24 – czterostronnie strugane 
z fazowanymi krawędziami suszone komorowo o wilgotności 15% ± 3%, impregnowane ciśnieniowo, pomalowane lakierobejcą kolor zgodnie z wyborem Zamawiającego.

Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo profile o ściance minimum 2 mm, siatka ocynkowana i malowana proszkowo przekrój drutu minimum 5 mm.

Ławki z oparciem długość całkowita: min. 175 cm, szerokość siedziska: ok. 35–40 cm.  materiały: siedzisko i oparcie: wykonane z drewna liściastego (np. dąb, jesion, robinia) lub iglastego (np. sosna impregnowana ciśnieniowo); deski szlifowane, zaokrąglone na krawędziach, zaimpregnowane i pomalowane lakierobejcą. Poręcze zintegrowane 
z siedziskiem lub montowane osobno; ergonomiczne, wygodne dla dzieci i dorosłych.  Konstrukcja nośna (nogi): stal ocynkowana i malowana proszkowo lub żeliwo; możliwość kotwienia do gruntu.

Montaż 2 sztuk koszy na śmieci. Kosz parkowy na odpady komunalne przeznaczony 
do przestrzeni publicznych: placów zabaw, parków, skwerów. Trwała, wandaloodporna konstrukcja z estetycznym wykończeniem drewnianym, dopasowana do ławek o pojemności: 35-50 litrów, wysokość całkowita: ok. 80–100 cm, wkład wewnętrzny: metalowy, ocynkowany wyjmowany.

Montaż 1 sztuki tablicy informacyjnej.

Całość koncepcji musi wpisać się w  ideę tzw. błękitno-zielonej infrastruktury, zwiększającej odporność terenu na skutki zmian klimatu, takie jak nadmiar wody opadowej czy wysokie temperatury. Projekt będzie jednocześnie pełnił funkcję użytkową, edukacyjną 
oraz ekologiczną.

- Kod i nazwa określona we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)

03121100-6 Żywe rośliny, bulwy, korzenie, sadzonki i rozsady.

39142000-9 Meble ogrodowe

44200000-2 Wyroby konstrukcyjne

77310000-6  Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

77300000-3 Usługi ogrodnicze

- Termin wykonania zamówienia: 15 października 2026 r.

- Okres gwarancji: * 3 lata.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania spełnienia tych warunków:

- złożenie oferty w formie pisemnej, w języku polskim, w wyznaczonym terminie;

- posiadanie uprawnień do wykonywania działalności w zakresie przedmiotu zamówienia;

- dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia, nie mniejszej niż 170.000,00 zł.

- Obowiązkowa wizja lokalna przed złożeniem oferty w dniu 14 lipca w godz.  10-13.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w ust. 5 ogłoszenia o zamówieniu publicznym należy przedłożyć

- Formularz oferty zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym załącznik 
nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu publicznym dla wybranego zadania.

- Dokumenty potwierdzające odpowiednie ubezpieczenia/e. wraz z poświadczeniem opłacenia świadczenia.

Dokumenty te mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Wymagania dotyczące wadium * ………………………………………………….….……..

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy * ……….…….……

- Termin związania ofertą:

- Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Opis sposobu przygotowania oferty:

- Zawartość oferty i sposób jej sporządzenia musi być zgodny ze wszystkimi postanowieniami niniejszego ogłoszenia o zamówieniu publicznym.

- Na ofertę składają się:

- Formularz oferty

- Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.

- Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, osobiście lub pocztą. 
W przypadku składania oferty pocztą liczy się data wpływu do Urzędu Gminy 
w Dobroniu.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert faksu lub drogą elektroniczną.

- Oferta winna być złożona w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub pismem ręcznym, nieścieralnym atramentem lub długopisem. 
W przypadku dołączenia do oferty dokumentów w języku obcym Zamawiający zastrzega, że maja one być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

- Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnione 
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie 
z danymi ujawnionymi w dokumentach rejestrowych firmy lub osobę(y), która m.in. otrzymała(y) stosowne pełnomocnictwo(a) do podpisania oferty od osób 
o których mowa wyżej. Podpis winien być opatrzony imienną pieczęcią Wykonawcy lub Pełnomocnika.

- Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu 
(np. koperta) opisanym nazwą zadania.

- Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do: 20.07.2026 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń

- Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 20.07.2026 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń.

- Opis sposobu obliczenia ceny:

- Wykonawca wylicza cenę ofertową wg przewidywanego zakresu usług określonego w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym – formularz ofertowy. Cena oferty winna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem usługi.

- Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) oraz podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena 100%.

- Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo projekt umowy: Termin zapłaty 14 dni płatne jednorazowo po wykonaniu zamówienia zadania.

- Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcą jest:

Tomasz Ignaczak, Kierownik GKiOŚ

Krzysztof Kaniecki, Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami

nr tel. 0-43 / 677 21 44, e-mail: sekretariat@dobron.ug.gov.pl

Załączniki:

Formularz oferty

Wizualizacja EkoSkwer Dobroń

Przedmiar

……………………………

(podpis Kierownika Zamawiającego

lub osoby upoważnionej)

* niepotrzebne skreślić

* w razie potrzeby dopuszcza się możliwość modyfikacji wzoru ogłoszenia o zamówieniu publicznym